# Plan QA y Estrategia de Pruebas — MVP SegurAsist

Pirámide de pruebas · Casos críticos · Cross-tenant gate · DAST · Performance · UAT con MAC · Release gates

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Plan QA y Estrategia de Pruebas — MVP SegurAsist |
| Versión | v1.0 – Abril 2026 |
| Audiencia | QA, Tech Lead, Backend, Frontend, DevOps, PO, CISO |
| Clasificación | Interno – Confidencial |
| Cliente ancla | Hospitales MAC – Roy / Innovación Segura |
| Fecha | 2026-04-25 |

# 1. Estrategia general

La calidad del MVP de SegurAsist se construye con una pirámide de pruebas balanceada (60% unitarios, 25% integración, 10% E2E, 5% manual exploratorio), pruebas de seguridad continuas (SAST, SCA, DAST, cross-tenant gate), pruebas de rendimiento por release y un proceso UAT con MAC en sprint 6.

QA es responsabilidad compartida: cada developer es dueño de los tests de su código; el rol QA dedicado lidera estrategia, automatiza E2E, ejecuta pruebas de seguridad y rendimiento, y valida criterios de release. La filosofía es shift-left: cada bug encontrado en staging tiene que generar un test que lo previene a futuro.

## 1.1 Objetivos de calidad

- Cobertura unitaria backend ≥70%, frontend ≥60%.

- 100% de endpoints con tests cross-tenant (gate de PR).

- 0 defectos Críticos/Altos abiertos al Go-Live.

- 0 hallazgos High/Critical de SAST/SCA/DAST sin remediación al Go-Live.

- 100% historias del PRD con E2E happy path verde.

- Lighthouse Accessibility ≥90 portal asegurado, ≥85 admin.

- Performance: API p95 ≤500 ms, portal LCP ≤2.0 s, admin LCP ≤2.5 s.

# 2. Pirámide de pruebas

| Capa | % del esfuerzo | Herramienta | Quien escribe | Cuándo corre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit (puro) | 60% | Vitest (FE), Jest (BE) | Developer del feature | Local + cada PR |
| Integración (módulo + dependencias reales) | 25% | Jest + supertest + testcontainers; Vitest + MSW | Developer + QA en críticos | Cada PR |
| Cross-tenant security gate | incluido en integración | Jest spec dedicada | QA + Backend lead | Cada PR (bloqueante) |
| Contract (API vs OpenAPI) | incluido | openapi-validator-middleware | Backend dev | Cada PR |
| E2E happy path | 10% | Playwright | QA con apoyo del feature owner | Push main, nightly, pre-release |
| Visual regression | incluido en E2E | Playwright snapshots | QA | Push main |
| Performance | 3% | k6, Lighthouse CI, JMeter | QA + DevOps | Pre-release; semanal |
| Seguridad (DAST) | 1% | OWASP ZAP | QA + Security | Cada PR contra staging + nightly |
| Manual exploratorio | 1% | Charters + Notion | QA con stakeholder | Por sprint review |
| UAT | <1% | Scripts en Notion | PO + MAC + QA | Sprint 6 |

# 3. Casos de prueba críticos por funcionalidad

Subset bloqueante para liberar a staging y a producción. Cada caso incluye precondiciones, pasos, datos y expectativa. Cobertura completa en TestRail / Notion.

## 3.1 F1 — Carga masiva de asegurados

| ID | Caso | Datos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-101 | Subir layout válido 1k filas | 1000 filas correctas | Preview en ≤30 s; 1000 válidas, 0 error |
| TC-102 | Subir layout con 50 filas con CURP inválida | 1000 filas; 50 con CURP malformada | 950 válidas, 50 errores con código CURP_INVALID |
| TC-103 | Subir layout con duplicados intra-archivo | 100 filas, 10 duplicadas en CURP | 10 marcadas DUPLICATED_IN_FILE |
| TC-104 | Subir layout con duplicados contra BD | 10 CURPs ya existentes activos | 10 marcadas DUPLICATED_IN_TENANT |
| TC-105 | Subir layout con package_id inexistente | 5 filas con paquete inválido | 5 marcadas PACKAGE_NOT_FOUND |
| TC-106 | Confirmar lote y verificar generación de certificados | Lote válido 100 | 100 certificados generados ≤5 min, 100 emails enviados |
| TC-107 | Subir archivo > 25 MB | Archivo 30 MB | HTTP 413 con código BATCH_TOO_LARGE |
| TC-108 | Subir archivo MIME inválido | .pdf renombrado a .xlsx | Rechazo con código UNSUPPORTED_FILE |
| TC-109 | Subir archivo corrupto | Bytes aleatorios | Estado batch failed con detalle |
| TC-110 | Operador A no ve lote de operador del tenant B | Sesión tenant A | GET /batches no incluye lote tenant B |

## 3.2 F2 — Dashboard administración

| ID | Caso | Datos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-201 | KPIs reflejan último alta | Alta hace 30s | Asegurados activos +1 en ≤60 s |
| TC-202 | Listado paginado 60k registros | 60k insureds en BD | Primer scroll ≤2 s p95 |
| TC-203 | Filtro paquete + estado | Combinación | Resultados consistentes con BD |
| TC-204 | Búsqueda por CURP parcial | "PEPM" devuelve N | Resultados ≤500 ms |
| TC-205 | Vista 360 con asegurado sin certificados | Borde | Tab certificados vacío con EmptyState |
| TC-206 | Exportar XLSX 50k filas | Filtro amplio | Descarga ≤30 s, archivo válido |
| TC-207 | Cambio de tenant Admin SegurAsist | Sesión multi-tenant | Repinta sin mezcla; tests 0 cross-tenant |

## 3.3 F3 — Certificados

| ID | Caso | Datos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-301 | Generación PDF estándar | Insured nuevo | PDF en S3 ≤10 s; metadata presente; QR válido |
| TC-302 | Email entregado | SES sandbox out | Estado delivered en ≤2 min; visible en UI |
| TC-303 | Hard bounce | Email inválido | Estado bounced; alerta si rate > 5% |
| TC-304 | URL S3 expira en 7 días | URL emitida | Día 8: 403 |
| TC-305 | Reemisión preserva versión anterior | Reissue 1→2 | Ambas versiones consultables |
| TC-306 | Plantilla con branding tenant aplicado | Tenant MAC | Logo + colores MAC visibles |
| TC-307 | QR de verificación funciona | Escanear QR | Endpoint /verify/{hash} responde 200 con datos |

## 3.4 F4 — Portal asegurado

| ID | Caso | Datos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-401 | Login OTP email | CURP existente | OTP llega ≤60 s; verificación abre Home |
| TC-402 | 5 intentos fallidos OTP | Códigos incorrectos | Lockout temporal 5 min; mensaje claro |
| TC-403 | Vigencia mostrada correctamente | Insured vigente | Badge VIGENTE verde, fecha exacta |
| TC-404 | Vigencia próxima a vencer (7 días) | Insured con expira en 5d | Badge AMBER PRÓXIMA A VENCER |
| TC-405 | Vigencia vencida | Insured con valid_to ayer | Badge VENCIDA roja |
| TC-406 | Coberturas con consumo | Insured con uso | Barra refleja usado/total |
| TC-407 | Descarga PDF certificado | Insured con certificado | PDF se sirve correctamente |
| TC-408 | Botón llamar a MAC en mobile | Viewport 360px | Dispara dialer tel: |
| TC-409 | Reportar siniestro | Form completo | Ticket creado; acuse mostrado |
| TC-410 | Lighthouse a11y | Audit | Score ≥90 |
| TC-411 | Asegurado A no ve datos de B | Sesión A | API /me devuelve solo datos de A |

## 3.5 F5 — Chatbot

| ID | Caso | Datos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-501 | Pregunta sobre vigencia personalizada | "¿hasta cuándo es mi póliza?" | Responde con fecha real del asegurado |
| TC-502 | Pregunta KB genérica | "¿qué cubre Premium?" | Responde con info de paquete |
| TC-503 | Pregunta sin match | "¿cuál es el clima?" | Fallback con sugerencias / escalar |
| TC-504 | Escalar a humano | "hablar con asesor" | Ofrece llamar y crear ticket |
| TC-505 | Histórico persistente | Sesión nueva mismo asegurado | Ve conversaciones de los últimos 30 días |
| TC-506 | Admin edita KB y refleja | Cambio en backoffice | Visible en portal en ≤5 min |

## 3.6 F6 — Reportes

| ID | Caso | Datos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-601 | Conciliación mensual cerrada | Mes pasado completo | PDF + XLSX generados; cifras cuadran con BD |
| TC-602 | Volumetría rango grande (90 d) | Filtro 90d | Render ≤3 s |
| TC-603 | Utilización por paquete | Premium con consumo | Top-N consumidores correcto |
| TC-604 | Schedule envío automático | Cron 1° hábil 9 AM | Email llega; PDF correcto |
| TC-605 | Reporte tenant A no incluye datos B | Multi-tenant | Filas exclusivamente de A |

# 4. Gate cross-tenant — el más importante

Aislamiento multi-tenant es controles V2 "AppSec – Aislamiento Multitenant" + "IAM – RBAC/ABAC". Es el único control donde una falla pasa de Medio a Crítico instantáneamente. Por eso tiene una suite dedicada que corre en cada PR y bloquea merge.

## 4.1 Suite test/security/cross-tenant.spec.ts

Para cada endpoint que recibe tenant_id implícito (es decir, todos excepto /v1/auth/*), se prueba que un usuario autenticado en tenant A intentando operar sobre recurso que pertenece a tenant B obtenga 404 (preferido) o 403, NUNCA 200 ni datos.

## 4.2 Patrones cubiertos

- GET /resource/{id} con id de otro tenant → 404.

- GET /resource?filter=X devuelve únicamente recursos del tenant del JWT (count en BD vs count en respuesta).

- PATCH /resource/{id} con id de otro tenant → 404 + sin modificación BD.

- DELETE /resource/{id} con id de otro tenant → 404 + sin modificación BD.

- Cross-tenant via filtros: ?tenantId=B en query string ignorado/rechazado.

- Cross-tenant via SQL injection: payloads conocidos OWASP rechazados.

- RLS efectiva: query directa con usuario app sin SET app.current_tenant devuelve 0 filas.

- Bucket S3 prefijo de tenant respetado en URLs presigned.

Si cualquier test pasa filas/ids del otro tenant, la build falla en rojo. PagerDuty P1 si llega a main de algún modo.

# 5. Pruebas de seguridad continuas

## 5.1 SAST — Semgrep

- Ruleset: p/owasp-top-ten + p/typescript + p/javascript + reglas custom para Prisma sin tenantId.

- Falla PR si findings High o Critical.

- Findings Medium → ticket Linear con SLA 30 d.

- Falsos positivos: marcados con // semgrep-disable-next-line con justificación obligatoria.

## 5.2 SCA — Dependabot + npm audit + Trivy

- Dependabot semanal en ambos repos para npm + GitHub Actions.

- npm audit en CI; falla si severity ≥ high.

- Trivy escanea imágenes Docker en build-image; falla si CVE Critical o High sin fix disponible (excepción documentada).

- Renovate para Terraform providers semanal.

## 5.3 DAST — OWASP ZAP

- ZAP Baseline scan corre en cada deploy a staging contra api.staging.segurasist.mx + portal.

- ZAP Full scan nightly contra staging.

- Falla deploy si hallazgos High; Medium genera ticket.

- Reglas custom: chequeo de headers de seguridad, JWT en URLs, secretos en HTML.

## 5.4 IAST y otros (futuro)

- BurpSuite manual en sprint 5 por QA + CISO sobre flujos críticos.

- Checkov en Terraform PRs (chequeos IaC).

- gitleaks pre-commit hook + en CI.

- Pentest externo formal Q3-2026 (post Go-Live).

## 5.5 Pentest interno (sprint 5)

Caja blanca por equipo QA + CISO con apoyo de Backend Sr. Cobertura mínima:

- OWASP API Security Top 10 sobre /v1/* completo.

- OWASP Web Top 10 sobre admin y portal asegurado.

- Auth: brute force, JWT replay, JWT alg=none, kid manipulation, OTP race condition.

- Authz: IDOR (insureds, certificates, batches, claims), elevación de privilegios.

- Multi-tenant: 30 escenarios cross-tenant manuales adicionales a los automatizados.

- Storage: enumeración de buckets, URLs presigned forjadas, path traversal.

- Email: spoofing, reinjection en campos.

- PDF: XSS persistido en plantilla, exfiltración de cookie.

- WAF: bypass de rate limit, payloads SQL/XSS conocidos.

# 6. Pruebas de rendimiento

## 6.1 Cargas objetivo

| Escenario | Carga | Métrica clave | Pasa si |
| --- | --- | --- | --- |
| API CRUD listados | 100 VU sostenidos 10 min | p95 latencia, error rate | p95 ≤500 ms; errores ≤0.5% |
| API export XLSX 50k | 10 concurrent | Tiempo total | ≤30 s p95; sin OOM |
| Carga masiva 10k filas | 5 lotes en paralelo | Latencia confirm + tiempo procesamiento | Confirm ≤2 s; processing ≤15 min |
| Generación PDF burst | 200 invocaciones/min | Tiempo p95 + cold starts | p95 ≤10 s; cold start ≤2 s con provisioned concurrency |
| Portal asegurado login | 1000 VU rampa 5 min | p95 OTP delivery + verify | OTP ≤60 s; verify ≤500 ms |
| Dashboard admin home | 100 VU | LCP, INP | LCP ≤2.5 s; INP ≤300 ms |

## 6.2 Herramientas y cadencia

- k6 para API tests; scripts en repo /tests/perf/.

- Lighthouse CI con budgets en lighthouse.config.js; corre en cada deploy a staging.

- JMeter opcional para escenarios complejos multipaso.

- Resultados archivados como artifacts del workflow + tendencia en dashboard CloudWatch.

## 6.3 Capacity test (sprint 5)

Validar que la arquitectura sostiene 60k MAU y 3× tráfico esperado año 1: 300 VU sostenidos 30 min, picos 800 VU 5 min, 50k filas/día agregados. Documentar saturación.

# 7. Datos de prueba y ambientes

## 7.1 Generación de datos sintéticos

- Faker.js con localización es-MX para nombres y direcciones.

- CURP/RFC generados con dígitos verificadores válidos (no extraídos de personas reales).

- Email/teléfono dirigidos a dominios sandbox (segurasist.test, +52 555 000 0000).

- Seeds reproducibles con semilla configurable; dataset de 10k, 100k, 1M para distintos escenarios.

- Limpieza automática nightly en dev.

## 7.2 Datos en staging

Staging usa anonimización del subset productivo aprobado: nombres reemplazados, CURPs falsificados, fechas desplazadas. Pipeline de scrubbing corre semanal.

## 7.3 Reglas absolutas

- PROHIBIDO copiar datos productivos a dev/staging sin scrubbing.

- PROHIBIDO usar emails reales en pruebas (riesgo de envío accidental por SES).

- PROHIBIDO compartir cookies/tokens de prod.

# 8. User Acceptance Testing (UAT) con MAC

UAT formal en sprint 6, días 27–28 (los dos días previos al Go-Live). Sesiones presenciales en oficinas MAC con Lucía + Mario + Roy.

## 8.1 Scripts de UAT

| Script | Persona | Duración | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-OPER-01 — Operador completo | Lucía (MAC) | 90 min | Login SSO → Carga masiva 200 reales → Confirmar → Verificar certificados → Conciliación parcial → Export |
| UAT-ADMIN-01 — Admin SegurAsist | Mario (SegurAsist) | 60 min | Crear nuevo paquete + cobertura → Cambiar branding → Crear usuario nuevo → Reasignar roles |
| UAT-ASEG-01 — Asegurado feliz | 5 voluntarios MAC | 30 min cada uno | Login OTP → Ver vigencia → Descargar certificado → Reportar siniestro → Chatbot 3 preguntas |
| UAT-SUP-01 — Sponsor / supervisor | Roy | 45 min | Login Supervisor → Generar 3 reportes → Validar números contra muestra MAC → Programar envío automático |

## 8.2 Criterios de aceptación UAT

- Cada script ejecutado de principio a fin sin defecto Crítico ni Alto.

- Defectos Medium pueden ser aceptados con plan de remediación post Go-Live.

- Firma formal de aprobación en acta UAT por Lucía, Mario, Roy.

- Si Roy o Alejandro lo solicitan, se incluye observador externo (auditor).

# 9. Gestión de defectos

## 9.1 Severidad

| Sev | Definición | Ejemplo | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 Crítico | Bloquea funcionalidad nuclear; pérdida o exposición de datos | Carga masiva no funciona; cross-tenant leak | ≤4 h en staging; bloquea release |
| S2 Alto | Funcionalidad importante degradada; workaround complejo | Reporte no genera; certificado sin firmar | ≤2 días; bloquea release |
| S3 Medio | Funcionalidad menor o UX afectada; workaround simple | Filtro mal ordenado; mensaje confuso | Próximo sprint |
| S4 Bajo / cosmético | Visual o no funcional | Texto truncado en hover | Backlog |

## 9.2 Flujo

- QA o developer descubre el defecto y lo registra en Linear con plantilla (pasos, esperado, real, evidencia, severidad propuesta).

- Triage diario por QA + Tech Lead define severidad final y owner.

- Owner crea PR con fix + test que reproduce el bug primero (red), luego lo arregla (green).

- QA valida en staging y cierra; mantiene el test en suite.

# 10. Release gates

## 10.1 Gate de PR a main

- Lint + typecheck verdes.

- Test unit + integración + cross-tenant verdes.

- SAST sin findings High/Critical.

- SCA sin CVE High/Critical sin fix.

- Coverage no decrece bajo umbral.

- Aprobación de al menos 1 reviewer distinto al autor.

## 10.2 Gate de deploy a staging

- Build de imagen + scan Trivy verdes.

- Migraciones aplicables (prisma migrate diff).

- Smoke tests (Playwright) post-deploy verdes.

- DAST OWASP ZAP Baseline sin High.

- Lighthouse Performance/Accessibility no decrece.

## 10.3 Gate de Go-Live (release-ready)

- Todos los gates anteriores verdes.

- Pentest interno con 0 findings High/Critical abiertos.

- DR drill ejecutado y RTO/RPO confirmados.

- UAT firmada por MAC + Roy.

- Backups verificados por restauración real.

- Plan de rollback documentado y ensayado.

- Comunicación a usuarios MAC preparada.

- Hypercare on-call programado 48 h.

- Aprobación firmada Tech Lead + DevOps + QA + PO + CISO.

# 11. Métricas QA

| Métrica | Objetivo MVP | Cómo se mide | Reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| Defects escapados a staging por sprint | ≤3 High | Linear filtro Sev≥High creado en staging | QA semanal |
| Defects escapados a prod (post Go-Live) | 0 Crítico, ≤2 Alto en hypercare | Linear filtro env=prod | QA + PM diario en hypercare |
| Test coverage backend | ≥70% | Reporte Jest | QA en cada PR |
| Test coverage frontend | ≥60% | Reporte Vitest | QA en cada PR |
| Tiempo medio de resolución defectos S1 | ≤4 h | Linear timestamps | QA mensual |
| E2E pass rate | ≥98% | Playwright report | QA por sprint |
| Hallazgos seguridad nuevos por sprint | Tendencia decreciente | Conteo Semgrep + ZAP | CISO mensual |
| MTTR de fallos en staging | ≤2 h | PagerDuty + Linear | DevOps mensual |

# 12. Roles QA y comunicación

- QA Lead: estrategia, escribir E2E críticos, ejecutar pentest interno, owner de release gates.

- Cada developer: dueño de unit + integración de su código; corrige defectos asignados.

- Tech Lead: backstop técnico; revisa tests críticos.

- CISO: aprueba gates de seguridad.

- PO: aprueba UAT.

- PM: estatus diario de defectos en hypercare; reporta a Roy.