# Mapeo Seguridad y Cumplimiento (V2 → MVP) — SegurAsist

Cada control de la Matriz V2 traducido a implementación técnica concreta en AWS · 88.7% sostenido desde D1

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Mapeo Seguridad y Cumplimiento (V2 → MVP) — SegurAsist |
| Versión | v1.0 – Abril 2026 |
| Audiencia | CISO, Tech Lead, DevOps, QA, auditores |
| Clasificación | Interno – Confidencial |
| Cliente ancla | Hospitales MAC – Roy / Innovación Segura |
| Fecha | 2026-04-25 |

# 1. Propósito

Este documento traduce cada control de la Matriz de Evaluación SaaS V2 (Hospitales MAC, abril 2026) a su implementación técnica concreta en el MVP SegurAsist desplegado sobre AWS. Para cada control: (a) el módulo o componente responsable, (b) la implementación técnica, (c) los tests/evidencias que demuestran su funcionamiento, (d) el estado actual y plan si es "Parcial" o "No" en la matriz.

La V2 reportó 27 controles "Si", 5 "Parcial", 1 "No", para un puntaje de 251/283 = 88.7%, riesgo Medio – Apto con plan de remediación. Este documento garantiza que el equipo no degrada esa postura durante el desarrollo y prepara la migración de los "Parcial"/"No" a "Si" según calendario del Plan de Cumplimiento.

# 2. Resumen del estado V2

| Categoría | Controles | Si | Parcial | No | % cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobernanza | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| IAM | 4 | 3 | 1 | 0 | 88% |
| Datos | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| AppSec | 4 | 3 | 1 | 0 | 84% |
| API | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Incidentes | 3 | 1 | 2 | 0 | 63% |
| Infraestructura | 4 | 3 | 1 | 0 | 86% |
| Auditoría | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Física | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Contrato | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | 33 | 27 | 5 | 1 | 88.7% |

# 3. Mapeo detallado por control

## 3.1 — Gobernanza · Política de Seguridad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Cuenta con políticas de seguridad y certificaciones ISO/SOC2? |
| Estado en V2 | No (único control en No de toda la matriz) |
| Implementación MVP | Política interna formal alineada a ISO 27001:2022 publicada en repo legal/policies/. Certificación ISO 27001 en roadmap (Stage 2 julio 2027); SOC 2 Tipo I enero 2027. |
| Módulos / componentes | — |
| Evidencia / verificación | Documentos firmados por CISO + Director General archivados en 1Password vault Compliance. |
| Plan si gap | Plan_Accion_Cumplimiento_SegurAsist contempla gap assessment may-2026, auditoría Stage 2 jul-2027, SOC 2 Tipo I ene-2027, Tipo II mar-2027. Mensajería al cliente: 'certificación en roadmap formal'. |

## 3.2 — Gobernanza · Cumplimiento Legal

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Cumple regulaciones de protección de datos (GDPR, etc.)? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | LFPDPPP cubierta: Aviso de Privacidad publicado, ARCO operativo (≤5 d acuse, ≤20 d resp.), DPO designado, transferencias internacionales con DPA AWS firmado y SCCs cuando aplique. |
| Módulos / componentes | AppRunner serve route /privacy + Lambda /arco (formulario público) |
| Evidencia / verificación | Aviso de privacidad versionado; bitácora ARCO consultable; DPA AWS en repositorio legal. |
| Plan si gap | — |

## 3.3 — Gobernanza · Gestión de Subprocesadores

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Utiliza terceros? ¿Están certificados? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Lista pública de subprocesadores actualizada al sprint 5. Cada uno con DPA y certificaciones documentadas: AWS (todas), GitHub (SOC 2), UptimeRobot (SOC 2). |
| Módulos / componentes | Doc /docs/legal/subprocessors.md publicada también en /privacy/subprocessors |
| Evidencia / verificación | Tabla en doc + tickets de revisión semestral; alerta si cambia un subprocesador. |
| Plan si gap | — |

## 3.4 — IAM · SSO y MFA

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Soporta SSO (SAML/OAuth2) y MFA obligatorio? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Cognito User Pool admin con SAML 2.0 / OIDC (Okta, Azure AD, Google Workspace). MFA TOTP/WebAuthn obligatorio para 100% admin. Pool asegurados con OTP email/SMS, MFA opt-in. |
| Módulos / componentes | AuthModule (NestJS) + Cognito + Terraform módulo cognito-user-pool |
| Evidencia / verificación | Test E2E login con MFA verde; Cognito Sign-in policy exporta evidencia; CloudWatch metric MFAEnrollment = 100% admins. |
| Plan si gap | — |

## 3.5 — IAM · RBAC/ABAC

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Ofrece roles con privilegios mínimos? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | 4 roles en pool admin (Admin MAC, Operador, Admin SegurAsist, Supervisor) + 1 rol en pool asegurado (Insured), todos como Cognito groups. PostgreSQL RLS por tenant_id en cada tabla. Tests CI cross-tenant verde requerido para merge. |
| Módulos / componentes | AuthModule + RolesGuard + PrismaService middleware + tests/security/cross-tenant.spec.ts |
| Evidencia / verificación | Suite cross-tenant 100% endpoints; RLS policies inspeccionables (pg_policies). |
| Plan si gap | — |

## 3.6 — IAM · Ciclo de vida de usuarios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Automatiza altas, bajas y cambios vía SSO? |
| Estado en V2 | Parcial (3.5/7) |
| Implementación MVP | SCIM 2.0 nativo en Cognito Developer+ planeado en sprint 5. En ausencia de IdP del cliente: dashboard admin con checklist onboarding/offboarding (revocación ≤24h). |
| Módulos / componentes | UsersModule + endpoints SCIM + UI checklist en /users |
| Evidencia / verificación | Sprint 5 entrega SCIM contra Azure AD MAC; checklist visible en UI. |
| Plan si gap | Sprint 5 cierra el gap; provisional vía dashboard. Si MAC no provee IdP, fallback Cognito local opera con checklist. |

## 3.7 — IAM · Auditoría de accesos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Registra accesos exitosos y fallidos? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Cognito CloudWatch Logs + audit_log NestJS persiste accesos; eventos críticos replicados a S3 Object Lock 24m. Cada evento con timestamp, user_id, IP, user-agent. |
| Módulos / componentes | AuthModule interceptor + AuditModule + Terraform módulo s3-audit |
| Evidencia / verificación | Endpoint /v1/audit/log (paginated); query nativa CloudWatch Insights; tests integración registran log. |
| Plan si gap | — |

## 3.8 — Datos · Cifrado

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Cifran datos en tránsito (TLS1.2+) y reposo (AES-256)? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | TLS 1.3 forzado (TLS <1.2 rechazado en ALB y CloudFront), HSTS preload. AES-256 reposo con KMS CMK rotación anual. Llaves separadas por ambiente. |
| Módulos / componentes | Terraform: ACM, ALB listener TLS policy, módulo kms-key con rotation = true |
| Evidencia / verificación | AWS Config rule TLS 1.2-min activa; KMS rotation status = enabled; testssl.sh en CI nightly. |
| Plan si gap | — |

## 3.9 — Datos · Ubicación de Datos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿En qué país/región se almacenan los datos? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Primaria us-east-1, DR us-east-2. Para clientes que exijan residencia MX, SKU premium con migración a mx-central-1 (~+35% costo). DPA cubre transferencia internacional. |
| Módulos / componentes | Terraform providers + módulo rds-postgres cross-region |
| Evidencia / verificación | AWS Config rule 'desired-region' activa; arquitectura documentada; DPA AWS firmado. |
| Plan si gap | — |

## 3.10 — Datos · Retención y Borrado

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Poseen políticas de retención y borrado seguro? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Política: vigencia + 6m gracia. Backups RDS 7d PITR + 30d snapshots. Borrado seguro NIST SP 800-88 Rev 1: crypto-shredding KMS + delete data + certificado firmado por CISO. |
| Módulos / componentes | Lambda cron retention-policy + UsersModule (eliminación) + AuditModule (certificado) |
| Evidencia / verificación | Cron Lambda logs en CloudWatch; certificados firmados archivados en bucket legal/certificates/. |
| Plan si gap | — |

## 3.11 — Datos · Contrato DPA

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Existe acuerdo de procesamiento de datos? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Plantilla DPA anexa a contrato maestro, alineada LFPDPPP + cláusulas opcionales GDPR (SCCs UE). Notificación brechas ≤72h, lista subprocesadores, derecho auditoría. |
| Módulos / componentes | Plantilla en repo legal/templates/DPA.docx |
| Evidencia / verificación | DPA firmado MAC archivado en 1Password Compliance. |
| Plan si gap | — |

## 3.12 — AppSec · PenTesting Anual

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Realizan pruebas de penetración anualmente? |
| Estado en V2 | Parcial (5/10) |
| Implementación MVP | Pipeline CI/CD con SAST (Semgrep), SCA (Dependabot/Trivy), DAST (OWASP ZAP por PR). Pentest interno sprint 5. Pentest externo formal Q3-2026 con firma acreditada. |
| Módulos / componentes | .github/workflows/security.yml + scripts/run-zap.sh + contrato pentest externo |
| Evidencia / verificación | Reportes Semgrep/ZAP/Dependabot en GitHub Security tab; pentest interno entregable sprint 5; contrato externo firmado mes 4. |
| Plan si gap | Sprint 5 cierra gap interno; Q3-2026 cierra gap externo. Reporte compartible bajo NDA con MAC. |

## 3.13 — AppSec · OWASP (SAST/DAST)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Evalúan OWASP Top 10? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | OWASP Top 10 web + API cubierto en múltiples capas: Prisma queries parametrizadas, output encoding React, headers seguridad, WAF AWS Managed Rules OWASP, Zod validations, code review obligatorio. |
| Módulos / componentes | Helmet en Fastify + Next.js headers + WAF Terraform + ZAP en CI |
| Evidencia / verificación | Reportes Semgrep/ZAP en cada PR; WAF logs en CloudWatch; security headers verificados con securityheaders.com en CI. |
| Plan si gap | — |

## 3.14 — AppSec · Gestión de Vulnerabilidades

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Parchean vulnerabilidades críticas en menos de 30 días? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | SLA: Crítica ≤7d, Alta ≤30d, Media ≤60d, Baja ≤90d. Monitoreo: Dependabot, Inspector (hosts/contenedores), GuardDuty (amenazas activas). MTTR mensual al Comité. |
| Módulos / componentes | Dependabot config + Amazon Inspector + GuardDuty + Linear automation |
| Evidencia / verificación | Linear filtro vulnerability + SLA timestamps; reporte mensual al Comité Seguridad. |
| Plan si gap | — |

## 3.15 — AppSec · Aislamiento Multitenant

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Existe aislamiento entre clientes? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | tenant_id en cada query + RLS PostgreSQL (policy por tabla) + prefijos S3 separados por tenant + tests CI que un usuario A obtiene 403/404 en recursos del tenant B. |
| Módulos / componentes | PrismaService middleware + RLS init script + tests/security/cross-tenant.spec.ts + s3 bucket policies |
| Evidencia / verificación | Suite cross-tenant 100% endpoints; pg_policies inspeccionables; pentest interno cubre 30 escenarios manuales. |
| Plan si gap | — |

## 3.16 — API · Autenticación API

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿OAuth2, llaves rotables y rate-limiting? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | JWTs Cognito OAuth 2.0 (15m access, 7d refresh). API keys con rotación inmediata desde dashboard. Rate-limiting WAF Rate-Based Rules (default 100 req/min, configurable por tenant). Soporte mTLS via API Gateway para enterprise. |
| Módulos / componentes | AuthModule + Cognito + Terraform waf-web-acl + API key rotation Lambda |
| Evidencia / verificación | Tests integración auth; WAF logs; Secrets Manager rotation status. |
| Plan si gap | — |

## 3.17 — API · Scopes API

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Permisos granulares por token? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Scopes OAuth2 granulares por recurso/acción (read:policies, write:policies, read:insureds, admin:users, export:data). Configuración en Cognito Resource Servers. Decorator @Scopes() valida. |
| Módulos / componentes | AuthModule scopes guard + Cognito Resource Servers Terraform |
| Evidencia / verificación | Tests negativos: scope insuficiente devuelve 403. |
| Plan si gap | — |

## 3.18 — API · Logs API

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Registra uso y errores de API? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Logs JSON estructurados (endpoint, método, user_id, tenant_id, status, latencia, IP) → CloudWatch Logs. Trace_id X-Ray. Alarmas por picos 4xx/5xx, latencia p95, anomalías. |
| Módulos / componentes | pino + nestjs-pino + AuditInterceptor + X-Ray SDK + CloudWatch alarms |
| Evidencia / verificación | Dashboard CloudWatch Operacional muestra métricas en tiempo real; alarmas en SNS/PagerDuty. |
| Plan si gap | — |

## 3.19 — Incidentes · IRP

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Tienen plan formal de respuesta a incidentes? |
| Estado en V2 | Parcial (5/10) |
| Implementación MVP | Plan de Respuesta a Incidentes documentado siguiendo NIST SP 800-61 Rev 2. Roles formales (IR Lead = CISO, Comms Lead, Legal). Runbooks específicos. Primer simulacro tabletop Q2-2026. |
| Módulos / componentes | /docs/security/IRP.md + runbooks RB-006, RB-010 + canal #segurasist-irp |
| Evidencia / verificación | IRP versionado en repo; tabletop programado y registro de simulacro. |
| Plan si gap | Q2-2026 ejecutar primer tabletop; capturar lecciones aprendidas; certificar revisión semestral. |

## 3.20 — Incidentes · Notificación Brechas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿En cuánto tiempo notifican una brecha? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Notificación al cliente ≤72h desde confirmación. Para incidentes P1 (críticos), notificación inicial preliminar ≤4h. Plantillas pre-aprobadas por legal. |
| Módulos / componentes | /docs/comms/breach-notification-template.md + endpoint /admin/incident/declare |
| Evidencia / verificación | Plantillas versionadas; bitácora de incidentes en repo seguro. |
| Plan si gap | — |

## 3.21 — Incidentes · Monitoreo 24/7

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Tienen SOC o monitoreo continuo? |
| Estado en V2 | Parcial (4/8) |
| Implementación MVP | Monitoreo técnico 24/7 vía CloudWatch + GuardDuty con alarmas a rotación on-call. SLA P1: 15 min acuse, ≤4h resolución. SOC tercerizado (MDR) en evaluación Q1-2027. |
| Módulos / componentes | CloudWatch + GuardDuty + Lambda → PagerDuty + on-call schedule |
| Evidencia / verificación | Métricas MTTR; runbooks RB-001 a RB-010; PagerDuty escalation policy. |
| Plan si gap | Q1-2027 evaluar MDR (Arctic Wolf, Expel, AWS MSSP) si volumen lo justifica. |

## 3.22 — Infraestructura · SLA/Uptime

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Garantizan 99.9% mínimo? |
| Estado en V2 | Parcial (4.5/9) |
| Implementación MVP | SLA contractual base 99.5% mensual. Disponible 99.9% como addendum con cargo, habilitado por réplica activa cross-region (us-east-1 + us-east-2 activo-activo). |
| Módulos / componentes | Terraform módulo apprunner-service Multi-AZ + RDS Multi-AZ + DR cross-region |
| Evidencia / verificación | Reporte mensual uptime UptimeRobot público en status.segurasist.mx; SLA tracking interno. |
| Plan si gap | Si MAC requiere 99.9%, activar SKU; involves activo-activo en us-east-2 + Route 53 health-check failover. |

## 3.23 — Infraestructura · Backups

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Realizan respaldos y pruebas de restauración? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | RDS PITR 7d + snapshots semanales 30d + cross-region copy us-east-2. Pruebas restauración mensuales en ambiente aislado. RPO ≤24h, RTO ≤4h. |
| Módulos / componentes | Terraform rds-postgres backup config + AWS Backup + Lambda restore-test mensual |
| Evidencia / verificación | Reporte mensual restauración en /docs/runbooks/RB-008-evidence. |
| Plan si gap | — |

## 3.24 — Infraestructura · DRP

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Cuentan con plan de recuperación ante desastres? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | DRP documentado, probado cada 6 meses. Multi-AZ us-east-1 (auto failover) + réplica cross-region us-east-2 (manual ≤30 min). Runbooks por escenario. |
| Módulos / componentes | /docs/runbooks/RB-003-failover-cross-region.md + DR drill calendar |
| Evidencia / verificación | Bitácora DR drill semestral; RTO/RPO medidos. |
| Plan si gap | — |

## 3.25 — Infraestructura · Hardening

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Aplican benchmarks CIS o equivalentes? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | CIS AWS Foundations v2.0, PostgreSQL 16, Amazon Linux 2023, Docker. Auditoría continua via AWS Config + Security Hub. Desviaciones priorizadas semanal. |
| Módulos / componentes | Terraform AWS Config rules + Security Hub + Inspector + Parameter Group RDS |
| Evidencia / verificación | Security Hub score CIS visible en dashboard; reporte semanal de desviaciones. |
| Plan si gap | — |

## 3.26 — Auditoría · Retención de Logs

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Conservan logs ≥12 meses? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | CloudWatch Logs 12m online (consulta rápida). Archivado a S3 Glacier Deep Archive 24m adicionales. Logs de seguridad 24m online. Integridad por S3 Object Lock Compliance. |
| Módulos / componentes | Terraform módulo s3-audit con Object Lock + lifecycle Glacier |
| Evidencia / verificación | AWS Config rule retention-period; Object Lock attribute consulta posible solo lectura. |
| Plan si gap | — |

## 3.27 — Auditoría · Alertas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Generan alertas automáticas por anomalías? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Reglas en CloudWatch + GuardDuty: picos login fallidos, accesos geo atípicos, exfiltración masiva, intentos cross-tenant, anomalías en error rate o latencia. |
| Módulos / componentes | CloudWatch alarms + GuardDuty + Security Hub + EventBridge → SNS → PagerDuty |
| Evidencia / verificación | Dashboard CloudWatch Seguridad; runbooks de triage. |
| Plan si gap | — |

## 3.28 — Auditoría · Acceso a Logs

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿El cliente puede solicitar logs? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Self-service para enterprise vía dashboard y API export (CSV/JSON). Para resto, ticket al CSM (≤2 días hábiles). Exportación firmada digitalmente. |
| Módulos / componentes | AuditModule export endpoint + Lambda sign-export |
| Evidencia / verificación | Tests integración export; firma verificable con clave pública SegurAsist. |
| Plan si gap | — |

## 3.29 — Física · DC Certificados

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Datacenters Tier III/IV? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Infraestructura en AWS us-east-1, us-east-2: SOC 1/2/3, ISO 27001/27017/27018, PCI DSS, HIPAA BAA, FedRAMP High, Tier III+. |
| Módulos / componentes | — |
| Evidencia / verificación | AWS Artifact reportes self-service bajo NDA. |
| Plan si gap | — |

## 3.30 — Física · Acceso Restringido

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Controlan y monitorean acceso físico? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Controlado por AWS: biometría multi-factor, CCTV 24/7, escolta visitantes, bitácora auditada, segregación por zonas. |
| Módulos / componentes | — |
| Evidencia / verificación | AWS SOC 2 Tipo II report (AWS Artifact bajo NDA). |
| Plan si gap | — |

## 3.31 — Contrato · Propiedad de Datos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿El cliente conserva la propiedad total? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Cliente conserva propiedad total e irrestricta. SegurAsist procesador conforme DPA. Datos NO se usan para entrenar IA, análisis agregado comercial, ni se comparten con terceros fuera de subprocesadores declarados. |
| Módulos / componentes | — |
| Evidencia / verificación | Cláusula explícita en contrato y DPA; configuración no-train en repo. |
| Plan si gap | — |

## 3.32 — Contrato · Portabilidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Pueden exportarse datos al finalizar contrato? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | 30 días para exportar (CSV, JSON, Excel, PDF certificados) vía dashboard y API. Asistencia técnica incluida. Self-service exports en cualquier momento. |
| Módulos / componentes | ReportsModule + Lambda export + endpoint /v1/export/full |
| Evidencia / verificación | Tests E2E full-export; documentación legal. |
| Plan si gap | — |

## 3.33 — Contrato · Borrado Seguro

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pregunta original (V2) | ¿Emitirán certificado de eliminación? |
| Estado en V2 | Si |
| Implementación MVP | Tras 30d portabilidad: borrado seguro NIST SP 800-88 Rev 1: delete data + crypto-shredding KMS + certificado firmado CISO. |
| Módulos / componentes | Lambda offboarding + KMS scheduled deletion + AuditModule cert sign |
| Evidencia / verificación | Plantilla certificado en repo legal; ejemplo firmado disponible bajo NDA. |
| Plan si gap | — |

# 4. Plan para mover "Parcial" → "Si"

| Control | Estado V2 | Acción concreta | Sprint MVP | Cuándo pasa a Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IAM Lifecycle (3.6) | Parcial | Implementar SCIM 2.0 nativo Cognito + flujo dual approval | Sprint 5 | Sprint 5 release |
| AppSec PenTest (3.12) | Parcial | Pentest interno equipo + contrato externo Q3-2026 | Sprint 5 (interno) + Q3-2026 (externo) | Q3-2026 con reporte |
| Incidentes IRP (3.19) | Parcial | Ejecutar primer tabletop con escenario brecha | Q2-2026 | Q2-2026 con acta |
| Incidentes Monitoreo 24/7 (3.21) | Parcial | Evaluar contratación MDR (Arctic Wolf/Expel) | Q1-2027 | Q1-2027 con contrato |
| Infra SLA/Uptime (3.22) | Parcial | Activar SKU 99.9% si MAC lo solicita; activo-activo us-east-2 | Sprint 5 (capability), on-demand | Cuando MAC contrate addendum |

## 4.1 Único "No" de la matriz

Gobernanza – Política de Seguridad (3.1, en "No"): ya existen políticas internas alineadas a ISO 27001:2022. Lo que falta es la certificación formal externa. Trayectoria comprometida en el Plan de Acción de Cumplimiento:

- Mayo 2026: Gap assessment ISO 27001 (~60,000 MXN, una vez).

- Enero 2027: SOC 2 Tipo I auditoría (~280,000 MXN).

- Marzo 2027: SOC 2 Tipo II (~420,000 MXN anual).

- Julio 2027: ISO 27001 Stage 2 audit; certificado en diciembre 2027.

Para la propuesta MAC: el gap se mitiga contractualmente con el DPA + roadmap formal compartido bajo NDA + evidencia ISO 27001 de AWS subyacente.

# 5. Verificación operativa continua

Cada control tiene un mecanismo de verificación que corre por sí solo y emite señal a CISO + Tech Lead. Si el control deja de cumplirse, abre ticket de Sev≥High.

| Categoría | Mecanismo automatizado | Frecuencia | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| IAM | AWS Config rules iam-user-mfa-enabled, iam-root-access-key-check | Continua | Security Hub |
| Datos cifrado | Config rules s3-bucket-server-side-encryption-enabled, rds-storage-encrypted, encrypted-volumes | Continua | Security Hub |
| AppSec | Semgrep + Dependabot + Trivy + ZAP | Cada PR | GitHub Security + Linear |
| Multitenant | Cross-tenant test suite | Cada PR | CI gate |
| API | OpenAPI contract test + auth fuzz tests k6 | Cada PR + nightly | CI |
| Incidentes | Runbook drill audit | Trimestral | Acta firmada CISO |
| Backups | Lambda restore-test verifica restauración real RDS | Mensual | S3 evidence + email CISO |
| DR | Drill cross-region | Semestral | Acta + RTO/RPO medido |
| Hardening | AWS Config CIS Benchmark v2.0 | Continua | Security Hub score |
| Auditoría logs | S3 Object Lock attribute check | Continua | Config rule |
| WAF | Bypass attempt test mensual + WAF logs review | Mensual | DevOps + CISO |
| Subprocesadores | Calendario revisión semestral | Semestral | Linear ticket |

# 6. Roles y responsabilidades de cumplimiento

| Rol | Responsabilidad cumplimiento |
| --- | --- |
| CISO | Owner del programa, aprueba release gates de seguridad, lidera IRP, firma certificados de eliminación |
| Tech Lead | Asegura que arquitectura cumple controles; bloquea PR que comprometen aislamiento |
| DevOps Lead | Implementa controles AWS Config / Security Hub; mantiene Terraform alineado; ejecuta drills |
| QA Lead | Mantiene suite cross-tenant + tests de seguridad; ejecuta pentest interno |
| Backend Lead | Implementa controles a nivel código (RLS, scopes, rate limit, audit log) |
| Frontend Lead | Implementa headers, CSP, manejo de tokens seguro |
| PO | Asegura que cambios de scope no introducen gaps; comunica cambios a CISO |
| PM | Tracking de remediation SLAs; reporta postura mensual a Roy |
| DPO (compartido CSM) | Atiende ARCO, mantiene Aviso de Privacidad, gestiona DPA |

# 7. Comunicación a MAC

La postura de cumplimiento se comparte con MAC en tres niveles:

- Pre-contrato: Matriz V2 + Cuestionario Seguridad (ya entregados, abril 2026).

- Operación: status mensual con KPIs de cumplimiento (CIS score, vulnerabilidades abiertas, intentos cross-tenant, drills ejecutados).

- Anual: re-evaluación formal de la matriz; reporte compartible bajo NDA.